# 자재관리시스템 개발

박재용 (jaeyong1.park)

Exported on 5월 08, 2017

Table of Contents

1	2016-09-02 회의록	4

1.1	Date	4

1.2	Attendees	4

1.3	Goals	4

1.4	Prepare Discussion items	4

1.5	Discussion items	5

1.6	향후 Action items	6

2	2016-09-08 회의록	7

2.1	Date	7

2.2	Attendees	7

2.3	Goals	7

2.4	Discussion items	7

2.5	Action items	9

3	데이터베이스 디자인	10

3.1	테이블 정의	10

3.2	Logical Modeling	10

3.3	Physical Modeling (MySQL)	11

3.4	Create DataBase  SQL Code	12

4	UI 구현계획	15

5	UI 구현안에 따른 웹페이지 시안	19

5.1	로그인 관련	19

5.2	회원가입	20

5.3	로그인후 전체 프레임	21

5.4	메뉴별 화면	21

5.5	기타 관리자 화면	23

6	시스템 아키텍쳐	24

6.1	시스템 Overview	24

6.2	시스템 구조 및 모듈별 설명	24

7	데이터베이스 테이블 생성 및 UI 연동확인	26

7.1	Spring Framework에 DBMS 연결 및 tomcat server 활성화	26

7.2	DBMS - UI 연동확인	26

8	<서버정보>	28

9	http://165.186.68.24	30

개발인원 : 박재용주임, 박대망주임
리딩 : 김영환수석
작업기간 : 1 month / ASAP

- 요구사항 정의(9/2)

  - 2016/09/02 - 4층 회의실 / CC 진행

  - 2016-09-02 회의록

  - CC이후 필요시 광주 출장통해 추가 F2F 미팅 또는 광주인원의 출장(1 day)

  - 2016-09-08 회의록

- LGE사이트 유사사이트 캡쳐화면 참조해서 UI디자인 및 데이터베이스 정규화 진행 (3 days, ~9/9)

  - 데이터베이스 디자인

  - UI 구현계획

- 웹페이지 UI초안 구현(색깔X, 이미지X, 동작X, 하드코딩) 및 리뷰 (3 days, ~9/19)

  - UI 구현안에 따른 웹페이지 시안

- 데이터베이스 테이블 생성 및 UI 연동확인 (4 days, ~9/23)

  - 시스템 아키텍쳐

  - 데이터베이스 테이블 생성 및 UI 연동확인

- 웹페이지 로직 상세구현 (1.5 week, ~10/7) (진행중)

- 추가 필요사항 (일정병행)

  - PC의 AD계정으로 웹페이지 로그인방법 문의
ㄴ 컨택포인트 누군지 모름

  - 서버 문의
ㄴ 일단 개인계정으로 개발진행,
ㄴ 사내 웹서버 및 db공간 할당요청 필요(웹서버 요구스펙 미확정, php mysql정도되면 되지않을까 생각됨)
ㄴ 연구소내 전산실에 1차문의 해보고 안되면 LGCNS
ㄴ 9/8 회의중 김택수C 의견으로는 광주Site의 서버사용해라고 하심. 서버스펙 문의예정.

- 1차 구현완료 및 광주인원 합동리뷰 (1 day, 10/10)

- 디버깅 및 UI 업그레이드 (4 days, ~10/14)

- 2차 합동리뷰 (1 day, 10/17)

- 디버깅 및 추가보완  (4 day, ~10/21)

- 유지보수 (10/21~)


- 추석연휴로 인하여 9월 3주차 진행없음
-  신규입사교육으로 9월 2주차 3일 진행없음

# 2016-09-02 회의록

## Date

2016. 9. 2

## Attendees

- 박재용 (jaeyong1.park) 주임연구원 - 전장S/W개발1팀, 안산R&D

- 박대망 (daemang.park) 주임연구원 -전장S/W개발1팀, 안산R&D

- 김영환 (kyhwan.kim) 수석연구원 - 전장S/W개발1팀, 안산R&D

- 김택수 책임연구원 - 요소기술팀, 광주

- 김기철 연구원 - 요소기술팀, 광주

## Goals

- 자재관리시스템 웹사이트 개발을 위하여 요구사항을 들어보고, 구현에 필요한 현업사용사항 세부내용 문의

## Prepare Discussion items

| Time | Item | Who | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (사전질문) |  | (답변) |
|  | 웹페이지 개발전에 현재 사용중인 재고관리 방법 문의, | 박재용 | 현장에서는 개발자재제고를 별도로 관리중이지 않고, 개발자 각자 자신의 자재를 정리해서 가지고 있음 |
|  | 관련 문서 획득필요 | 박재용 | 현장사용중인 문서들 요청. (데이터형태 분석용) > Action item 등록 |
|  | LGE 웹사이트를 캡쳐한 PPT 파일을 보셨는지 확인. | 박재용 | 해당파일 베이스로 CC진행했음. |
|  | "자채출고 요청서"가 출력되면, 즉시 재고를 감소시키면 되는지? | 박재용 | 현장직에서 확인하고 해야할것 같음. 출고 Status 를 만들고 그 단계에 따라 진행해야함 > Action item 등록 |
|  | 분류번호, 프로젝트코드, Item No의 생성룰이 있는지? | 박재용 | 시스템적으로 자동생성은 아니고 입력받아야 함. |
|  | 초기데이터는 보내주는 파일을 통해 직접 입력해준뒤 이후에 엑셀다운로드만 가능하게 할 예정 | 박재용 | 엑셀 업로드/다운로드가 가능해야함 한두개가 아니라 100개 200개씩 입출고가 발생하므로 웹사이트 보다는 엑셀로도 처리가 가능했으면 하는 현장의견. |
|  | 자재수, 입출고 빈도수는 얼마나 되는지? (DB용량 추정) | 박재용 | 목표는 전장부품사업부 전 자재를 대상으로 목표로 함. 10월말 파워팀부터 자재재고입력 시작, 대략 5,000종의 자제 / 프로젝트 30개 / 입출고 빈도는 하루에 2-3건 |

## Discussion items

| Time | Item | Who | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (토의내용 정리) |  |  |
|  | 구체적인 요구사항 전달 | 김택수 | 광주에 개발 자제 담당팀을 만듬 (6명 현장직) 팀장, 결제선도 있으면 좋겠음 (토의후반에 출고는 별도결제없이 진행, 타부서출고시 합의과정으로 정의함, 팀장권한 재문의필요) 전장부품사업부 전원이 가입하도록 할 것이므로 회원가입 절차 가질것 로그인하면 프로젝트 / 섹션 별로 나눠서 표시될 것 엑셀업로드 : 새로운 부품이 100종 입고가 되면 일일이 웹 입력이 어려우니 엑셀일괄업데이트 가능요청. ㄴ 구현방법 검토 필요 ㄴ 출고했는데, 남아서 돌아온 부품 회수 방안(입고처리가 맞을듯함. 개인의견) 개발자들이 프로젝트 넘버를 찍으면 연결된 부품들 리스트가 뜨고, 수량을 입력(100개씩해주세요), 승인하면, 현장에서는 확인하고 출고하고 재고감소 처리. |
|  | 의견 | 김영환 | 출고Status 정의 및 각 Status에서 할일 확인 필요. |
|  | 요구사항 전달 | 김택수 | 프로젝트단위로 프로젝트가 단종되면 빼버릴수 있고, 프로젝트를 신규로 등록하고 할 수 도 있고. 일정은 10월말 파워팀부터 입력해서, 12월 전장사업부 전 개발재고등록 완료 목표 |
|  | 요청사항 | 김영환 | 엑셀업로드 포맷을 전달해 주세요 |
|  | 의견 | 김택수 | 디자인적 가치보다는 효용성이 좋게 개발완료가 되었으면 함. 불필요한것이 있으면 의견을 나누고 빼도 되고 심플하게 됬으면 한다 출고요청도 엑셀로 일괄적으로 가능했으면 좋겠다 개발담당자가 출고요청 → 시작담당자가 일하는 사람이며, 개발담당자는 자기재고는 마음대로 출고 가능함. 타부서 또는 다른사람이 출고시에는 "합의절차"가 추가필요함 |
|  | 컨텍포인트 문의 | 김영환 | 추가적인 문의는 김기철 연구원(광주)과 수시연락 가능. |

## 향후 Action items

- 회의록 작성 및 참석자에게 공유 (박재용주임 | ~9/2)

- 자재입출입 현장에서 사용중인 문서를 R&D 개발인원에게 전달. 데이터형태 분석목적 (김기철연구원 | ~9/2)

- 엑셀파일 업로드를 위한 포맷파일을 R&D에게 전달 (김기철 연구원 | ~9/6)

- 출고Status 정리하여 요소기술팀과 논의 후 확정(박재용주임 | ~9/5)
ㄴ 각 단계별 할일이 정리되어야 함.
ㄴ 타부서/타인원의 재고의 경우에도 출고가 가능해야하며, 그때에는 합의과정이 포함되어야 함

# 2016-09-08 회의록

## Date

2016. 9. 8

## Attendees

- 박재용 (jaeyong1.park) 주임연구원 - 전장S/W개발1팀, 안산R&D

- 박대망 (daemang.park) 주임연구원 -전장S/W개발1팀, 안산R&D

- 김택수 책임연구원 - 요소기술팀, 광주

## Goals

- 요구사항 정리를 위한 추가 문의 질의응답 진행

## Discussion items

질문1) 엑셀에 보면 LGIT PN항목은 유일한 항목인가요?? 즉, 중복이 없이 사용되는것인지 궁금합니다.

- LGIT PN자체는 실물과 1:1이라 중복이 없음. 프로젝트가 LGIT PN 리스트를 가지는 관계.

질문2) 엑셀 시트이름이 파워 / NS(안산) / BMS / NS(광주) / 기구품 이렇게 나누어져 관리되고 있던데  LGIT PN이 공용으로 쓰이는 것은 없습니까?

- 질문삭제

질문3) 엑셀에는 없던데 , 회의내용에 언급했던.. 프로젝트별  부품리스트 관리가 필요한가요?

필요하다면, 프로젝트별로 아이템은 개인별로 다른지, 공용으로 쓰는지도 궁금합니다.

- 프로젝트별 아이템관리 필요함, 프로젝트에 사용되는 아이템리스트는 누군가 만들어놓으면 공용으로 사용해도 됨.

- 프로젝트별로 고정적으로 개발담당자, 출고담당자가 지정될 예정.

질문4) PPT화면예시에서..  프로젝트코드, 프로젝트 이름, 적용모델 간 관계는 어떻게 되는지요?

회신예시1) 적용모델은 필요없습니다.

회신예시2)  프로젝트코드와 프로젝트이름은 1:1 관계이며, 한 개 프로젝트가 여러 적용모델이 관련있습니다.

- 질문삭제

질문5) 토의내용을 바탕으로 출고과정을 정리했습니다.

일상적인 출고라면 1-3-4-5 과정입니다. 현업의 업무과정과 일치하는지 확인 부탁드립니다.

- OK

질문6) 타인의 재고도 출력이 되거나 검색이 되어야 하는지요? 타부서재고를 출고하려면 보여야 할 것 같긴 합니다만…

회신예시1) 일반적인 조회 화면에서 개인의 재고만 보이면 됩니다. 별도의 메뉴로 전체재고를 조회할수 있으면 됩니다.

회신예시2) 일반적인 조회화면에서 타인의 재고까지 다 보여야 합니다.

ð  질문삭제

질문7) 예시화면에는 Rev, Maker 정보가 있는데, 엑셀에는 없습니다. 해당정보도 저장이 필요한가요?

- No

추가적으로 논의된 내용은 아래와 같습니다.

추가1. 조회시 화면항목 정리

PJT P/N , 부서 , 개발 담당자 이름 , 자재 관리 담당자 이름, LGIT 부품 P/N , PDM Desc , 재고수량 , 위치

추가2. 엑셀로 업로드 / 다운로드 중요함

- 엑셀파일 업로드를 통해 값을 일괄적으로 값 업데이트 가능하도록 (재물조사)

- 업로드시 LGIT P/N이 할당되지 않은 “New Part”같은 식으로도 입력가능할 것

추가3. 프로젝트별로 개발담당자 , 출고담당자가 1명씩 지정됨

## Action items

- 계속 프로젝트 진행

# 데이터베이스 디자인

다이어그램 작성 : http://www.codebydesign.com/SystemArchitect/downloads/

## 테이블 정의

| 테이블명 | 테이블명(DB) | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 직원정보 | tb_user | 사용자 아이디, 패스워드, 이메일, 소속팀, 레벨(접근권한)을 저장하는 테이블 |
| 아이템 정보 | tb_part | index, 프로젝트코드, LGIT P/N명, Item Desc, 위치, 단가, 재고, 비고문자열 를 저장하는 테이블, 각 아이템은 어떠한 프로젝트에 속해있는지 정보를 가짐. |
| 프로젝트 정보 | tb_project | 프로젝트 코드, 프로젝트명, 개발담당자, 출고담당자를 저장함 |
| 출고요청 State | tb_shipstate | 출고 진행상황의 state를 정의하는 테이블 |
| 출고요청 | tb_shipreq | 출고요청건의 기본정보를 저장하는 테이블 index, 요청자, 수령지, 요청일, 출고요구일, 프로젝트코드(이름과코드명표시), 요청사유, 본인자산유무(state를 다르게 동작) |
| 출고요청한 아이템 | tb_shipreq_itemlist | 출고요청건의 실제 아이템과 수량을 저장함 |

## Logical Modeling

(필요한 테이블과 속성을 정의하였음)

## Physical Modeling (MySQL)

(MySQL에서 사용하는 데이터타입과 외래키를 정의하였음)

## Create DataBase  SQL Code

(툴에 포함된 Create Database 기능으로 SQL코드 생성 -->  데이터베이스 생성완료)

-- +--------------------------------------------------------- -- ¦ MODEL : [jy]mySQL_PhysicalModel -- ¦ AUTHOR : -- +--------------------------------------------------------- CREATE TABLE `tb_shipreq_itemlist` ( itemlist_id INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT, itemlist_ship_id INTEGER, itemlist_part_id INTEGER, itemlist_amount INTEGER, PRIMARY KEY (itemlist_id) ); CREATE TABLE `tb_part` ( part_id INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT, part_project_code VARCHAR(20), part_name VARCHAR(20), part_desc VARCHAR(50), part_location VARCHAR(15), part_cost FLOAT, part_stock INTEGER, part_memo VARCHAR(50), PRIMARY KEY (part_id) ); CREATE TABLE `tb_shipreq` ( ship_id INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT, ship_requestor_id VARCHAR(30), ship_destination VARCHAR(20), ship_today DATE, ship_targetdate DATE, ship_project_code VARCHAR(20), ship_memo VARCHAR(50), ship_ismyproject INTEGER, ship_state_id INTEGER, ship_coworker_userid VARCHAR(30), PRIMARY KEY (ship_id) ) AUTO_INCREMENT=1; CREATE TABLE `tb_project` ( project_code VARCHAR(20) NOT NULL, project_name VARCHAR(25), project_owner_id VARCHAR(30), project_shipper_id VARCHAR(30), PRIMARY KEY (project_code) ); CREATE TABLE `tb_user` ( user_id VARCHAR(30) NOT NULL, user_name CHAR(30) DEFAULT NULL, user_password CHAR(30), user_email VARCHAR(40), user_teamname VARCHAR(40), user_level INTEGER, PRIMARY KEY (user_id) ); CREATE TABLE `tb_shipstate` ( shipstate_id INTEGER NOT NULL, shipstate_desc CHAR(20), PRIMARY KEY (shipstate_id) );

DesignFile Backup

# UI 구현계획

# UI 구현안에 따른 웹페이지 시안

UI 디자인안에 따른 View page Template 정리

## 로그인 관련

## 회원가입

## 로그인후 전체 프레임

## 메뉴별 화면

## 기타 관리자 화면

# 시스템 아키텍쳐

## 시스템 Overview

- 웹페이지로 업무를 진행하기 서버, 클라이언트 구현필요.

- 서버 페이지를 통구현을 하면 가독성이 떨어지고 추가수정이 어려움.
ㄴ MVC(Model–View–Controller) 모델을 적용하여 Layer를 구분함.

- Spring 프레임워크를 사용하여 안정적인 MVC 패턴을 차용해오며, 개발자는 Business Logic 구현에 집중하도록 함.

- bootstrap 라이브러리를 적용하여 UI 구현시간 절약함.

## 시스템 구조 및 모듈별 설명

- 구조도

- 사용자는 Client PC를 사용, 웹사이트 접속방식으로 시스템에 접근

- Presentation Layer

  - 웹서버로써 외부접속을 대기하며, 사용자가 접근하는 URI별로 내부 서비스 로직을 실행.

  - 실행결과를 받아 보여줄 화면을 리턴.

- Service Layer

  - 실제 비지니스 로직을 구현.

  - DAO를 통해 DB에 접근할 수 있음.

  - 처리후 Presentation Layer로 결과를 리턴.

- DAO(Data Access Obeject)

  - 자바로 DBMS에 접근할것이므로 JDBC를 사용.

  - DB접근을 위한 쿼리를 포함.

- DBMS ( Database Management System)

  - MySQL을 사용함.

- 도메인 Object

  - 전 레이어에 걸쳐 주고받을 데이터를 정의함.

  - 클래스형태

- 스프링 프레임워크

  - 자바 플랫폼을 위한 오픈소스 어플리케이션 프레임워크.

  - 웹사이트 개발을 위해 적용

  - Image File : 개발구조.pptx

# 데이터베이스 테이블 생성 및 UI 연동확인

MySQL 에 Database , Table 생성

(mysql admin page)

## Spring Framework에 DBMS 연결 및 tomcat server 활성화

## DBMS - UI 연동확인

DBMS(mysql) → DAO(Data Acess Object) → Service Layer →  Presentation Layer →  Web browser를 거쳐 DB값 표시확인

# <서버정보>

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 서버IP | 165.186.68.24 |
| ID | root |
| PW | lg...... |

<설치정보>

| 항목 | 정보 | command |
| --- | --- | --- |
| OS | CentOS Linux release 7.3.1611 | grep . /etc/*-release |
| OS Architecture | amd64 |  |
| HDD | 50 Gbyte | df -h |
| RAM | 4 Gbyte | cat /proc/meminfo ¦ grep MemTotal |
| JAVA 버젼 | 1.8.0_121 | java -version |
| JAVA 설치경로 | /usr/local/java/bin/java | which java |
| TOMCAT 버젼 | Apache Tomcat/8.0.43 | ll /etc/init.d/ ¦ grep tomcat |
| TOMCAT 설치경로 | /usr/local/server/tomcat | which startup.sh |
| TOMCAT default page | http://165.186.68.24:8080/tomcat | /usr/local/server/tomcat/webapps |
| Database 버젼 | 5.5.52-MariaDB (mysql의 동일, 오픈형) | /usr/share/mysql yum install mysql 로설치. (관리자id : root pw: q..1) |
| Database | 데이터베이스명 : innoparts | (id : innoparts pw:dbq..1) |
| WAR upload path | 자재관리시스템 압축파일 업로드 | /usr/local/server/tomcat/webapps 에 ROOT.war 업로드(올리고기다리면자동배포) |

<관리 명령어 tip>:

| 요약 | command |
| --- | --- |
| TOMCAT 시작 | startup.sh (명령입력후 웹페이지 접속가능까지 약 30초정도 걸림) |
| TOMCAT 종료 | shutdown.sh |
| UI commander | mc |
| 메모리 상위 10개 보기 | ps -eo user,pid,ppid,rss,size,vsize,pmem,pcpu,time,cmd --sort -rss ¦ head -n 11 |
| 동작포트확인 | netstat -ntl |
| 톰캣서버설정 | [서버설정] vi ./conf/server.xml [관리자설정] vi /usr/local/server/tomcat/conf/tomcat-users.xml |
| 포트포워딩(80->8080) | [포트포워딩활성화] sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1 [포트포워딩설정] iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080 |
| 자동시작선택 | ntsysv |

# http://165.186.68.24

테스트아이디 : devuser1 (비밀번호 : 1)

관리자아이디 : master ( 비밀번호 : q....1)